Модуль Б8 «Задачи по ценообразованию»

Заказчик предоставил локальную смету на устройство стен с отметки -7,300 до -4,040. Территория строительства указана в шапке ЛС.

По условиям договора для пересчета стоимости в текущий уровень цен применяются индексы по статьям затрат за итогом расчета: к оплате труда 36,28, на эксплуатацию машин 10,12, к стоимости материалов 8,26.

Для оперативного планирования бюджета для подрядных организаций на ноябрь 2024г. руководитель организации запросил у сметчика стоимость предстоящих к закрытию работ.

- Установка опалубки для бетонирования 150 м3 стен толщиной 500 мм.

- Укладка 85 м3 бетона в стены толщиной 300 мм,

- Установка 25 закладных деталей МН-8.

Определить стоимость предстоящего выполнения в текущем уровне цен. Предварительно уточнить стоимость в случае необходимости.