# Сессия 1. Работа с бэклогом* задач

#### Создание задач и работа с Канбан-доской

- Менеджер проекта обсуждает задачи с заказчиками и формирует по каждому проекту по каждому требованию описание в документе Задание на работу.

- Задачи по проекту попадают в бэклог проекта. 
В момент постановки задачи исполнитель не известен, используется фиктивный исполнитель — Бэклог.

Готовое задание аналитик сохраняет в файле (см. образец) и передает заказчику на утверждение.

Вспомогательная информация Сформированная печатная форма должна быть сохранена в личную папку Контрагента следует брать из Проекта

Вспомогательная информация Канбан-доска проекта визуализируется при помощи инструмента — Контакт-центр. e1cib/command/Обработка.КонтактЦентр.Команда.ОткрытьКонтактЦентр На каждый проект создается своя Канбан-доска (календарь). Бэклог (список будущих задач) соответствует колонке “Не обработано”. Задания на работу автоматически попадают в эту колонку (типовой функционал). На доске видны все задачи, назначенные разным специалистам.

Для улучшения “юзабилити” решения в форме документа Задание на работу должна быть выведена текущая колонка из соответствующего календаря (вместо Состояния задания). Редактирование колонки предполагается не из документа, а из  формы Канбан-доски или с применением  интеграции с GitLab.

Все лишние элементы должны быть убраны из документа.

#### Передача на анализ с контролем VIP-лимита

Утвержденные заказчиком задачи передаются  на анализ и оценку разработчикам.

Система канбан, внедренная в организации, подразумевает, что на анализ может быть отдано не более 4-х задач одновременно на весь отдел разработки.

Система не должна позволять переместить лишние задачи на анализ, чтобы не разбалансировать систему.

Ограничение по количеству задач называется VIP-Лимит.

Если VIP-Лимит по колонке установлен, то он должен отображаться в заголовке. Также в заголовке должно отображаться  количество текущих задач по колонке.
При попытке  переместить задачу с нарушением VIP-Лимита система должна блокировать это действие  и  сообщить пользователю о нарушении лимита.

Вспомогательная информация Для определения количества задач в колонке необходимо использовать справочник e1cib/list/Справочник.ЗаписиКалендаряСотрудника

# * бэклог (backlog) - — это перечень будущих задач, расположенных в порядке важности

#### Загрузка бэклога задач из сторонней системы

Для работы над проектами необходимо перенести все ранее поставленные задачи в новую систему.

Имеется предварительно сохраненный бэклог задач по нескольким проектам в формате  JSON. Требуется  загрузить все задачи из файла в соответствующие проекты.

Из файла должны загружаться следующие свойства задачи:

- Проект

- Статус

- Исполнитель

- Описание

- Идентификатор во внешней системе

Система должна отрабатывать следующие ошибки:

- При повторной загрузке система не должна создавать дубли задач

- Если проекта, к которому относится задача еще нет в системе, то у пользователя должен быть выбор - создать новый проект автоматически или пропустить эту задачу

- Если статуса, к которому относится задача нет в системе - он должен создаваться автоматически

- Если Исполнителя, который назначен задаче, нет в системе - задаче автоматически должен быть назначен исполнитель “Бэклог”

Пример файла JSON прикладывается.